鮫川村住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

令和７年３月　策定

住宅の耐震化を一層促進し、鮫川村民の安全・安心を確保するため、具体的な行動計画となる「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を以下のとおり策定する。

１　目　的

鮫川村耐震改修促進計画に掲げる住宅の耐震化目標（令和１２年度の住宅耐震化率概ね解消）を達成するため、必要な取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、本プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を促進することを目的とする。

２　実施取組期間

令和６年度　～　令和１２年度

３　対象区域・建築物

・鮫川村全域

・旧耐震基準（昭和56年5月31日以前に工事が着手されたもの。）で建設された木造戸建住宅

４　取組目標

【実施計画】

|  | 取組内容 | 令和７年度目標 |
| --- | --- | --- |
| 財政支援 | ・対象建築物の耐震診断費の一部を補助 | １戸 |
|  | ・対象建築物の耐震改修費の一部を補助 | １戸 |
| 普及啓発 | １．耐震診断の未実施者に対する対応 ①村の広報誌に耐震化に関する記事を掲載 ②戸別訪問の希望者には、直接訪問して説明 | ①全戸配布 ②希望者全員 |
|  | ２．耐震診断の既実施者に対する対応 ①当該年度耐震診断実施者に補強計画・概算費用を提示 ②耐震診断を実施後も耐震改修等に至らず、５年経過している者に対し、文書送付や電話等で耐震化を促す | ①診断実施者全員 ②対象者全員 |
|  | ３．事業者に対する対応（技術力向上） ①事業者向けの技術講習会を実施 ②耐震改修事業者リストを村の広報媒体（ＨＰ）にて周知 | ①講習会実施 ②広報媒体掲載 |
|  | ４．その他、一般向けの対応（周知普及） ①住宅の耐震化に関するチラシを作成し、村の広報媒体で周知 ②住民向け説明会やパネル展示等を実施 | ①広報媒体掲載 ②出前講座実施 |

５　取組実績

【実績（自己評価）】

|  | 取組内容 | 令和６年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標 | 実績 |
| 財政支援 | ・対象建築物の耐震診断費の一部を補助 | １戸 | １戸 |
|  | ・対象建築物の耐震改修費の一部を補助 | １戸 | ０戸 |
| 普及啓発 | １．耐震診断の未実施者に対する対応 ①村の広報誌へ耐震化に関する記事の掲載 ②戸別訪問の希望者には、直接訪問して説明 | ①戸配布 ②希望者全員 | ①1,040戸配布 ②０名 |
|  | ２．耐震診断の既実施者に対する対応 ①当該年度耐震診断実施者に補強計画・概算費用を提示 ②耐震診断を実施後も耐震改修等に至らず、５年経過している者に対し、文書送付や電話等で耐震化を促す | ①診断実施者全員 ②対象者全員 | ①０戸 ②０戸 |
|  | ３．事業者に対する対応（技術力向上） ①事業者向けの技術講習会を実施 ②耐震改修事業者リストを村の広報媒体（ＨＰ）にて周知 | ①講習会実施 ②広報媒体掲載 | ①講習会０回 ②広報媒体掲載 ０回 |
|  | ４．その他 一般向けの対応（周知普及） ①住宅の耐震化に関するチラシを作成し、村の広報媒体で周知 ②住民向け説明会やパネル展示等を実施 | ①広報媒体掲載 ②パネル展示 | ①広報媒体掲載 各１回 村広報誌 お知らせ版 ②パネル展示 ０回 |

６　改善策

耐震診断後の耐震改修実施者の割合が低いため、以下の内容を見直し次年度の取組を実施する。

・広報活動を実施し、一層の周知啓発を図る（ＨＰや広報誌、防災無線による宣伝）。

・耐震改修の動機付けとなる情報を収集し、広報媒体で発信する。

（事業者との協議に基づく、改修費用の圧縮方法等、固定資産税減税の紹介等）